Об утверждении Плана, направленного на создание

новых мест в общеобразовательных организациях

Горнозаводского муниципального района

в соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

В соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию в  субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2018 годы», постановлением Правительства Пермского края от 29.01.2016г. № 38-п «Об утверждении программы Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2018 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый План, направленный на создание  новых мест в общеобразовательных организациях Горнозаводского муниципального района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы.

- Управлению образования, подведомственным общеобразовательным организациям  обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления                                                                 Е.Ф. Реутова

Пояснительная записка

- Характеристика  проблемы, на решение которой направлен План

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется  совершенствование условий  и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее-школы). Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий его осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет  существенно повысить  доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- Обеспечить обучающихся за 11 лет обучения до 3800 часов внеурочной деятельности  в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

- Создать условия для применения  сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

- Организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам  в соответствии с Указом Президента РФ  от 07 мая 2012 года № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента РФ  от 01 июня 2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения культурных центров: выставок, детских библиотек, музеев, театров и т.д. Кроме того, у образовательных организаций появляется возможность развивать  общественную, проектную деятельность, реализовывать  воспитательный потенциал образования, в том числе совместно с родителями, социальными партнерами, общественными организациями.

Между тем  обучение в одну смену организовано только в 7 школах из 11.

В 4-х школах района обучение осуществляется  в две смены: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Пашия, МБОУ СОШ п. Сараны.  Во вторую смену обучается 590 учащихся,  что составляет 21% от общего количества обучающихся. Следует отметить, что все обучающиеся 10-11 классов (старшая школа) занимаются в первую смену.

Информация о количестве обучающихся во вторую смену в ОО Горнозаводского муниципального района в 2015-2016 учебном году

| ОУ | Всего (без ГЗО) | Обучаются во 2 смену | Из них во 2 кл. | в 3 классе | в 6 кл. | в 7 кл. | в 8 кл. | в 10 кл. | % обучающихся во 2 смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа№ 1" г. Горнозаводска | 732 | 256 | 80 | 36 | 43 | 49 | 48 | 0 | 35% |
| 2. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа№ 3" г. Горнозаводска | 770 | 210 | 96 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27% |
| 3. МАОУ"Средняя общеобразовательная школа" п.Пашия | 441 | 96 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% |
| 4. МБОУ Средняя общеобразовательная школа поселка Сараны | 148 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% |
| ИТОГО | 2849 | 590 | 238 | 124 | 131 | 49 | 48 | 16 | 21% |

Как видно из таблицы, наибольшее количество обучающихся во вторую смену зафиксировано в школах г. Горнозаводска и п. Пашия.

В г. Горнозаводске это связано прежде всего с тем, что в 2010 году постановлением главы Горнозаводского муниципального района Пермского края № 489 от 21.07.2010г. «О ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» г. Горнозаводска» была закрыта школа № 2.

Здание бывшей школы № 2 требует капитального ремонта.

Также в ограниченно-работоспособном состоянии находится здание  школы п. Сараны (материалы обследования и заключение о техническом состоянии конструкций здания школы в пос. Сараны в Горнозаводском р-не Пермской области ЗАО «Строительный научно-технический центр» г. Пермь,  2004 год)

Согласно демографическому прогнозу  количество обучающихся  1-11 классов в школах района к 2020 году возрастет на 185 чел. В первую очередь рост  рождаемости ожидается в г. Горнозаводске и п. Пашия.

- Цель и задачи Плана

Целью Плана  является обеспечение  создания новых мест в школах района в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Плана будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах школ, переводу обучающихся в здания школ, открытых после капитального ремонта, а также  в результате строительства.

План реализуется   в два этапа:

Первый этап - 2016-2020гг.,

Второй этап- 2021-2025гг.

При реализации первого этапа Плана предполагается, что обучающиеся СОШ № 1, СОШ № 3 г. Горнозаводска, СОШ п. Пашия перейдут на обучение в одну смену после капитального ремонта здания  бывшей школы № 2 г. Горнозаводска и бывшего здания начальной школы в п. Пашия.

При реализации второго этапа Плана  к 2023 году в одну смену смогут обучаться учащиеся СОШ п. Сараны.

По итогам реализации Плана 100% обучающихся смогут обучаться в одну смену. Планируется создать 948 новых  мест, в том числе за счет строительства новой школы – 162 места, за счет капитального ремонта- 786 мест.

- Мероприятия Плана

В целях реализации основных задач Плана в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

-строительство школы  с использованием типового проекта;

- модернизация уже существующей инфраструктуры  общего образования (проведение капитального ремонта зданий школ);

-оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений).

- Механизмы реализации Плана

Ответственным исполнителем – координатором Плана является Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района. Соисполнителями – общеобразовательные организации  Горнозаводского муниципального района.

Управление образования в ходе выполнения Плана:

- осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

-инициирует в администрацию Горнозаводского муниципального района проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий  нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана;

-организует экспертные проверки хода реализации Плана;

-обеспечивает контроль эффективного использования финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана;

- предоставляет оперативную информацию  о ходе выполнения Плана в адрес Министерства образования и науки Пермского края, на сайте Управления образования.

Общеобразовательные организации в ходе выполнения Плана:

- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий  нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана;

- обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана;

- предоставляют оперативную информацию  о ходе выполнения Плана в адрес Управления образования, на сайте школы.

- Эффективность выполнения Плана

Эффективность выполнения Плана оценивается ежегодно на основании сравнения с планируемыми значениями фактически достигнутых значений следующих целевых показателей:

-к 2020 году обучающиеся СОШ № 1, СОШ № 3 г. Горнозаводска, СОШ п. Пашия перейдут на обучение в одну смену после капитального ремонта здания  бывшей школы № 2 г. Горнозаводска и бывшего здания начальной школы в п. Пашия (1-11 кл.);

-к 2023 году в одну смену смогут обучаться учащиеся СОШ п. Сараны (1-11 кл.).

Приложение 1

к Плану, направленному на создание

новых мест в общеобразовательных организациях

Горнозаводского муниципального района в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016-2018 годы

Целевые показатели (индикаторы) Плана на 2016-2025 годы

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2016-2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Горнозаводского муниципального района (всего), в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  | 786 | 162 |  |  |  |  | 948 |
| 1.1. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), в том числе путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  | 786 |
| 1.1.3 | Строительства зданий школ |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 |
| 1.2. | Оптимизации загруженности школ, в том числе путем: |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
| 1.2.1 | Эффективного использования имеющихся помещений школ |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: |  | 79% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1. | Обучающихся по образовательным программам начального общего образования |  | 63% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2. | Обучающихся по образовательным программам основного общего образования |  | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1. | Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение 2

к Плану, направленному на создание

новых мест в общеобразовательных организациях

Горнозаводского муниципального района в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016-2018 годы

Количество новых мест в общеобразовательных организациях Горнозаводского муниципального района, вводимых путем модернизации существующей инфраструктуры общего  образования

| № | Мероприятие | Адрес объекта | Мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д.14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт | Горнозаводский район, п. Пашия ул. Луначарского, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство | Горнозаводский р-н, п. Сараны, ул. Первомайская (ул. Октябрьская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к Плану, направленному на создание

новых мест в общеобразовательных организациях

Горнозаводского муниципального района в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016-2018 годы

Мероприятия Плана на 2016-2025 гг.

| Наименование мероприятия, источник финансирования мероприятия | Объем финансирования (млн., руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020гг-всего | В том числе | Ожидаемый результат | Показатели исполнения Плана |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Эффективное использование имеющихся помещений школ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет эффективного использования имеющихся помещений(*предполагается переоборудование и использование 5 учебных кабинетов по их прямому назначению)43 чел.(два класса) в СОШ № 3 г. Горнозаводска и 78 чел.(три класса) в СОШ п.Пашия будут обучаться с 1 сентября 2016 года в первую смену | Снижение доли обучающихся во вторую смену на 20% (от числа всех обучающихся во вторую смену) |
| Капитальный ремонт | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | Обучающиеся СОШ № 1, СОШ № 3 г. Горнозаводска, СОШ п. Пашия перейдут на обучение в одну смену после капитального ремонта здания бывшей школы № 2 г. Горнозаводска и бывшего здания начальной школы в п. Пашия (1-11 кл.) | Снижение доли обучающихся во вторую смену на 95% (от числа всех обучающихся во вторую смену) |

Мероприятия Плана на 2016-2025 гг.

| Наименование мероприятия, источник финансирования мероприятия | Объем финансирования (млн., руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020гг-всего | В том числе | Ожидаемый результат | Показатели исполнения Плана |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| Строительство | 66,2 | 66,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все обучающихся смогут обучаться в первую смену | 100% обучаются в первую смену |

# Text boxes

01.03.2016 г.

01-06/56